**Ek.8. Öneriler**

Proje başvuru aşamasında planlanan proje bütçesinin yaklaşık %65’i desteklenmiştir. Bu nedenle proje kapsamında belli başlı kritik malzemeler temin edilememektedir. Bu sebeple projede önerilen sistemin tam olarak mevcut bütçe ile gerçekleştirilmesi mümkün gözükmemektedir. Mevcut proje kapsamında sistem belirli oranda test edilebilecektir ancak projenin tam olarak başarıya ulaşması için 2. Rapor döneminde Ek Süre ve Ek Bütçe talebi yapılması planlanmaktadır.